竞争性比选文件

项 目  编 号：XPZB24028

采 购  名 称：重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程

业        主：重庆市畜牧科学院

采购代理机构：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

2024年6月

目    录

第一章  比选公告	- 1 -

1、比选条件	- 1 -

2、项目概况与比选范围	- 1 -

3、竞选人资格要求	- 1 -

4、比选有关说明	- 1 -

5、其他有关规定	- 2 -

6、发布公告的媒介	- 3 -

7、联系方式	- 3 -

第二章  竞选人须知	- 4 -

1、总则	- 19 -

2、竞争性比选文件	- 21 -

3、竞选文件	- 22 -

4、投标	- 24 -

5、开标	- 25 -

6、评标	- 25 -

7、合同授予	- 25 -

8、重新招标和不再招标	- 26 -

9、纪律和监督	- 27 -

10、需要补充的其他内容	- 29 -

第三章  评审办法（综合评估法）	- 30 -

1、评审方法	- 33 -

2、评审标准	- 33 -

3、评审程序	- 33 -

第四章  格式合同条款及格式合同协议书	- 35 -

一、电梯安装模版	- 35 -

（一）合同主要条款	- 35 -

（二）政府采购合同（格式）	- 38 -

二、土建工程模版	- 42 -

附件1：工程质量保修书	- 47 -

附件2：廉政责任书	- 49 -

附件3：安全文明生产协议	- 51 -

附件4：农民工工资付款承诺	- 52 -

保障农民工工资支付协议附件1：	- 53 -

第五章  工程量清单	- 54 -

第六章  图纸	- 55 -

第七章  技术标准和要求	- 56 -

一、电梯安装工程	- 56 -

二、 土建工程	- 59 -

第八章  竞选文件格式	- 60 -

一、竞选函部分	- 62 -

（一）竞选函	- 65 -

（二）竞选函附录	- 66 -

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	- 67 -

（四）低价风险担保缴纳承诺书	- 69 -

二、商务部分	- 70 -

三、技术部分	- 74 -

（一）技术标准和要求差异表	- 77 -

（二）按技术标准和要求提供的证明文件	- 78 -

四、资格审查部分	- 79 -

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	- 82 -

（二）竞选人基本情况表	- 84 -

（三）项目管理机构	- 85 -

（四）近年财务状况表	- 87 -

（五）承诺	- 88 -

（六）联合体协议书	- 90 -

（七）其他资料	- 91 -

附件          重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表	- 92 -

- 第一章  比选公告

重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程

- 1、比选条件

本比选项目重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程已批准建设,比选人为重庆市畜牧科学院。建设资金来自项目资金，现对该项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞争性比选。

- 2、项目概况与比选范围

2.1项目名称：重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程

2.2建设地点：重庆市荣昌区。

2.3项目规模：电梯及土建等配套设施建设。

2.4比选范围：本次比选活动所提供的重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程的全部项目内容，包括电梯安装工程和土建工程，具体以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准。若施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

2.5本次项目合同估算金额：523767.68元。

2.6工    期： 30 日历天。

- 3、竞选人资格要求

本次比选实行资格后审。

3.1本次比选接受联合体竞选。

联合体投标的，应满足下列要求： 联合体组成的单位不超过2家。

3.2竞选人应满足下列资格条件：

3.2.1电梯安装工程竞选人应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）制造资质或者有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、 改造、维修资质或者具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理）资质。

3.2.2土建工程竞选人应具备具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

- 4、比选有关说明

4.1凡有意参加竞选者，请于 2024 年 6 月 14 日起，在“重庆市畜牧科学院网站http://www.cqaa.cn/”上下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

4.2比选文件发售期：2024年6月 14 日——2024年6月 19 日17：00（工作时间）

4.3比选文件购买费：人民币500元/份（售后不退）。

4.4报名方式：竞选人将竞争性比选文件购买费用汇至以下账户内进行报名并购买。竞选人将竞争性比选文件汇款凭证（注明项目名称，可简写）发送至QQ邮箱631279825@qq.com。

开户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

开户账号：3117 1701 0400 15675

开户银行：农行重庆荣昌水口寺支行

行    号：103653017170

竞选人须满足以下三种要件，其竞选文件才被接受：

①按时递交了竞选文件；②在报名时间内按时报名并购买了竞争性比选文件；③按时足额缴纳了保证金。

4.5竞选保证金缴纳方式：详见竞选人须知3.4条竞选保证金内容。

4.6递交投标文件地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号2407会议室（暂定）。

4.7递交投标文件开始时间：2024年6月 20 日北京时间8:30；

4.8递交投标文件截止时间：2024年6月 20 日北京时间9:00；

4.9开标时间：2024年6月 20 日北京时间9:00；

4.10开标地点：同递交投标文件地点。

- 5、其他有关规定

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项（分包）下的比选活动，否则均为响应无效。

5.2为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

5.3本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市畜牧科学院网站http://www.cqaa.cn/”网上发布，请各竞标人注意下载；无论竞标人下载与否，均视同竞标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

5.4竞争性比选费用：无论比选结果如何，竞标人参与本项目比选的所有费用均应由竞标人自行承担。

5.5本项目接受联合体参与比选。

5.6本项目不接受合同分包、转包或挂靠。

- 6、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆市畜牧科学院网站http://www.cqaa.cn/上发布。

- 7、联系方式

（一）比选人：重庆市畜牧科学院

联系人：丁老师

电  话： 023-46214307

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号

（二）比选代理机构：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

联系人：高老师

电  话：18223113130

地  址：重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号

- 第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市畜牧科学院 联系人：丁老师 电 话：023-46214307 地 址： 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 代理机构：重庆小蓬工程咨询有限责任公司 联系人：高老师 电话：18223113130 地 址：重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市荣昌区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 项目资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.2 | 比选范围 | 本次比选活动所提供的重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程的全部项目内容，包括电梯安装和土建工程，具体以招标人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准。若施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。 |
| 1.3.3 | 工期 | 30 日历天（该工期为生产、供货、完成安装、调试直至验收合格并取得运行许可证）。具体排产、安装时间以招标人发出的书面通知为准。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.3.4 | 缺陷责任期 | 土建工程的缺陷责任期为24个月，与电梯安全相关的建筑物、附属设施的防渗漏保修期限5年。电梯安装中电梯整机质保2年，其中主机质保5年、五大部件（控制柜、安全钳、限速器、门机、缓冲器）质保5年，并提供2年维修保养及重庆特检院首次检验费。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1.本次比选实行资格后审。 1.1本次比选接受联合体竞选。 1.2竞选人应满足下列资格条件： 1.2.1电梯安装工程竞选人应具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）制造资质或者有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、 改造、维修资质或者具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理）资质。 1.2.2土建工程竞选人应具备具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 1.2.3具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件中资格审查部分提供有效的证书复印件并加盖竞选人单位鲜章，本条不满足则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 注：不得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 1.2.4具备建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 2023年的年度财务状况不亏损。 土建工程竞选人须提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 电梯安装工程竞选人须提供财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 联合体投标的，联合体各方均须按要求满足上述财务要求。 3.竞选截止日竞选资格情况 （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （9）竞选人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。 （10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项（包）报价的； 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺并盖竞选人单位法人章。 联合体投标的，联合体各方均须按要求满足上述要求 4.1竞选人拟派的项目经理（项目负责人）必须已在竞选人本单位注册。 电梯安装工程项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格或项目负责人具有机电安装专业中级及以上工程师职称。 土建工程项目经理须具有建筑工程专业或者市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格。 竞选人须在竞选文件中资格审查部分提供有效的证书复印件并加盖竞选人单位鲜章。 4.2竞选人需承诺拟派项目经理及项目负责人到岗履职和未被禁止参与投标并放入资格审查文件中。 4.3项目经理的其他承诺要求：为保证竞选人拟派的项目经理本项目的到岗履职，竞选人还需承诺： 竞选人拟派的项目经理只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约或者未作出承诺的，视为竞选人放弃中标资格，比选人不退还其竞选保证金。在合同签订时，竞选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞选人放弃中标资格，比选人不退还其竞选保证金。 联合体投标的，土建工程项目经理由负责施工的联合体成员提供，电梯安装工程项目经理（项目负责人）由负责电梯安装工程的联合体成员提供。 5.主要管理人员： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，竞选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 6、其他要求 （1）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员。 组成联合体竞选本项目的委托代理人要求见本表1.4.2。 - （2）竞选单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目（标段）中同时竞选。 特别说明： 1、电梯安装工程和土建工程竞选人均须在竞选文件资格审查部分提供4.2、4.3所要求承诺并放入资格审查文件中（承诺格式见第八章竞选文件格式）。 2、竞选人须在投标文件资格审查资料中提供竞选人为上述项目经理(项目负责人)、主要管理人员和委托代理人缴纳的养老保险证明复印件并盖单位法人章。缺任何一项，将由评标委员会作否决投标处理。 本竞争性比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： - 企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理（项目负责人）、委托代理人和主要管理人员的连续养老保险证明期限须包含2023年12月至2024年5月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，竞选有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标接受联合体竞选，联合体竞选应满足下列要求： 1.联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务， 联合体组成的单位不超过2家； 2.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。 3.联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选； 4.联合体单位数量不得超过2家，各工程竞选人须满足“竞选人须知前附表竞选人资质条件、能力和信誉1.4.1中的1.2条”的资质要求。 5.本项目的竞选保证金由联合体牵头单位按比选文件规定进行缴纳。 6.联合体竞选的，则由联合体牵头人委派委托代理人，委托代理人须为联合体成员单位人员并按照1.4.1提供资质证书和承诺，成员单位仍需按照1.4.1中的要求各自提供资料。 7.若竞选单位为联合体，则联合体协议书需要联合体各成员单位签字、盖章、署单位名。竞选函中的总报价应是电梯安装工程报价和土建工程报价之和，并由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签字或盖章、盖联合体牵头人单位公章、署联合体牵头人单位名称即可。中标后的合同协议书联合体成员单位须与比选人共同签署并承担连带责任。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 比选人不组织，由各竞选人自行踏勘。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书，竞选人在比选开标前随时关注“重庆市畜牧科学院网站http://www.cqaa.cn/”发布关于本工程的答疑、补遗等相关资料，若竞选人未及时领取或下载任何关于本工程的相关文件资料，则比选人视为竞选人已了解，并不对此负任何责任。 |
| 2.2.1 | 质疑 | 竞选人在获取竞争性比选文件后，应仔细检查竞争性比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，可在2024年6月 19 日12：00之前通过电子邮件向比选代理机构631279825@qq.com提出质疑。竞选人未在规定时间内提出质疑，则视为竞选人已全面确认竞争性比选文件等内容。 |
| 2.2.2 | 补遗、答疑 | 比选人若需对发出的比选文件及竞选人的质疑进行修改或澄清的，比选人在比选截止时间前1天发布补遗。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 比选报价 | 电梯安装工程报价范围及报价原则： - 本次招标所含电梯设备供货及安装，全费用包干，不进行调整。 土建工程报价范围及报价原则： 2、报价范围及报价原则：按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的投标报价应是本章竞选人须知前附表 1.3.1 项中所述的本土建工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 3、本招标工程由竞选人以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013） 、《重庆市通用安装工程计价定额》 （ CQAZDE-2018 ） 、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》 （ CQJZZSDE-2018 ）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》 （CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》 （CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》 （CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号及相关配套定额和文件为依据，由竞选人结合自身实力、市场行情等因素自主报价。 全费用综合单价应包括完成该子目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、风险费、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，以及合同文件中明示或暗示的应由竞选人承担的所有责任、义务和一般风险。 竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 4、土建部分投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5、比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 6、本工程招标将设置投标总报价最高限价为人民币 523767.68 元（大写：伍拾贰万叁仟柒佰陆拾柒元陆角捌分整），竞选人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 7、本工程招标将设置全部清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价与比选文件同时发布，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 8、安全文明施工费： 根据 《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明 施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25 号）规定 渝建发【2016】35 号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕 143 号）文规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价 规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工 程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》 （渝建发〔2014〕 25 号）、 《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管 〔2020〕97 号）《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准计算，已包含在全费用综合单价内，不再单列。 9、本工程所需材料（含设备）价格由竞选人结合市场行情及自身实力进行自主报价。 10、本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会 关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕 61 号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：竞选人综合考虑在投标报价中，本工程项目主要材料及设备价格等不因市场涨趺及政策因素变化等进行调整。 11、本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019 年版）（渝建发〔2019〕25 号）的规定。 12、竞选人的报价由竞选人根据自身的实力和对招标文件、技术条件的理解，达到招标设备明确的要求，国家相关技术参数、技术标准、规范和技术规定要求，结合市场行情进行自主报价，但不得低于成本价。本项目中标后，供货时间及安装时间均须根据土建及其他工程的实施进度确定，竞选人在报价时须充分考虑此种差异。一旦竞选人中标，竞选人所报总价和分项报价在合同执行过程中除约定的调整外是固定不变的，竞选人应充分考虑合同期内各类合同设备及服务的市场风险和国家政策性调整风险等计入投标报价中。竞选人不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。 13、本招标文件中没有列明，但属于中标人履行合同所需要的其他一切费用。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 比选截止日期后90天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4 | 比选保证金 | （一）保证金递交 1、本项目竞选保证金金额：6000.00元（大写：陆仟元整）。 2、竞选保证金可采用以下方式缴纳： （1）方式一： 竞选人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金视为无效。竞选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“ 重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程”。项目名称可简写成：电梯安装工程。 开户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司 开户账号：3117 1701 0400 15675 开户银行：农行重庆荣昌水口寺支行 行 号：103653017170 投标保证金到账截止时间：2024年6月 19 日17:00时。各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。 （2）方式二： 竞选单位可采取出具保函的形式缴纳竞选保证金，现场随竞选文件一起递交，递交截止时间同竞选文件递交截止时间，采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。 （二）保证金退还方式 1.未中标竞选人的保证金，比选代理机构在结果公示期结束后五个工作日内按原路退还。 2.中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同并提交比选代理机构备案后按原路退还。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 竞争性竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞争性竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份、副本2份（技术部分不分正副本），电子版形式（U盘）1份（应包含投标文件所有扫描件内容）。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | - 本项目技术部分采用明标评审。所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固不得散装，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任，散装的投标文件将不予接受。 - （1）投标函部分 - 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录； - （2）商务部分 - 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录； - （3）技术部分 - 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录； - （4）资格审查部分 - 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋、“技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。 5.“投标函部分”、“商务部分”、 “技术部分”、“资格审查资料”小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章，同时在“投标文件”大袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 7.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如投标文件较厚，不能装入一个袋中，竞选人可增加投标文件袋。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋和“资格审查部分”封套上写明如下内容： 竞选人的地址： 竞选人名称： 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启（规定的开标时间） |
| 4.2.2 | 递交竞争性竞选文件地点 | 重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号2407会议室（暂定） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号2407会议室（暂定） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： - 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件）、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 6. 展示投标保证金交纳情况，并由招标人代表、监标人、记录人签字确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价。 8. 逐单位随机开启投标文件。开启投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋、资格审查部分袋、技术部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 9. 投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 1．评审委员会构成：3人。 2．评审专家确定方式：依法组建 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式，采用保函形式的，保函应符合国家相应政策法规。保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）履约担保的金额：中选合同价的10%（取整）。 （3）履约担保的提交时间：在合同签订前，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。 （4）履约担保的退还时间：项目完成，结算审核后30日内无息退还履约保证金（保函）。 3、质量保证金：履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账）。本项目土建工程的缺陷责任期为24个月，与电梯安全相关的建筑物、附属设施的防渗漏保修期限5年。电梯安装中电梯整机质保2年，其中主机质保5年、五大部件（控制柜、安全钳、限速器、门机、缓冲器）质保5年，并提供2年维修保养。保修期内，电梯和土建施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中选人承担。约定的质保期满后无质量问题无息退还。 注：若中选人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中选人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.比选截止时间止，竞选人少于3个的； 2.经评标委员会评审后否决所有竞选的； 3.经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人。 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序比选开标和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 付款方式 | 1、合同签订后，承包人可向发包人书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费）并提供等额预付款银行保函。 2、中选人可向比选人书面申请工程进度款，比选人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（工程进度款支付金额需按扣除预付款支付过的金额计算，支付工程进度款之前，中选人需提供等额工程类增值税专用发票）； 3、工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%； 4、完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；中选人需提供等额工程类增值税专用发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。 5、进度款支付申请资料报送要求：按发包人要求报送当前完成工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。 注：若承包人递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 10.2 | 结算原则 | 结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素 1、工程变更具体结算办法如下： （1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行； （2）工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由比选人审定）； （3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经比选人认质认价后办理结算。 （4）税金按渝建发[2016]35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。 2、因中选人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。 3、措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若中选人的竞选费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中选后不做调整。 4、规费：按竞选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，比选人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。 6、税金：按国家相关规定的标准计取。 7、专业工程暂估价和材料的暂定价格由比选人认质认价办理结算。 8、人工、材料价格调整。 （1）人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。 （2）材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。 9、合同约定其它费用：由比选人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。 10、本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。 注：（1）项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由发包人承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由发包人承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由承包人承担（此种情况发包人、承包人、审核单位需签订三方协议，费用由承包人直接支付给发包人指定的审核单位,具体承担费用按发包人和审核单位签订的合同标准执行）。 （2）竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 10.3 | 低价风险保证金 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，比选人有权不退还其竞选保证金，并保留按中选金额的10%进行追偿的权利。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函，采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； （2）低价风险担保的金额： （最高限价×85%-中标价）×3； （3）低价风险担保的提交时间：中选候选人收到中选结果后在签订合同之前，中选人按担保金额向比选人提交低价风险担保； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。 （5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。 |
| 10.4 | 对放弃中标等行为的处理 | 中选候选人或中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的，取消其中标资格，竞选保证金不予退还，给比选人的损失超过竞选保证金数额的，中选候选人或中选人应对超过部分予以赔偿。 中选候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 10.5 | 验收方式 | 参照国家规定执行验收 1.本项目每完成一个工序，均要求比选人到场查看，合格之后才能进入下一工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。 2.中选人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对中选人造成损失的，中选人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，比选人不再另行付费。 |
| 10.6 | 技术及工期要求 | 1、因中选人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由中选人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，中选人按3000元/天计算逾期竣工违约金，累计违约金上限不超过签约合同价的3%；中选人支付逾期竣工违约金后，不免除中选人继续完成工程及修补缺陷的义务。 2、特别强调：若施工时需制定施工专项方案，由中选人制定方案，方案须通过比选人确认。 3、施工合同签订以后，开工时间由比选人发出开工令为准。 4、若设计图需修改，中选人须配合比选人更改工程量清单。 5、若比选人有提前完工需求，中选人可向比选人申请工程提前完工奖励。 6、竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元/天计取违约金。 |
| 10.7 | 签订合同 | 中标人必须在接到比选人通知3个工作日内领取中标通知书，中标通知书发出之日起30日内与比选人签订施工合同，否则比选人将取消其中标资格，竞选保证金不予退还。 |
| 10.8 | 不允许负数报价 | 竞选人的各项报价不得为负数。比选人在发出中标通知书前将对中选人的各项报价进行复核，若发现中选人各项报价中存在负数报价的情形，比选人按相关规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 10.9 | 特别说明 | 投标文件明显缺失的、以恶意报价投标等扰乱市场行为的，在开标现场一经发现，当场退还投标文件；在评审过程中发现，作否决投标处理；成交后一经发现取消其成交资格，并按有关规定严肃处罚。 |
| 10.10 | 代理服务费 | 招标代理收费标准,按计价发（2002）1980号文件计取。 - 竞选人中选后向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下工程采购标准执行（不足5000元收取5000元）: 采购类型 成交金额（万元）; 货物采购; 服务采购; 工程采购. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）×0.8%=4万元 （5000-1000）×0.5%=20万元 （6000-5000）×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 2.服务费以现金或转账等形式支付。 3.中选人如未按上述规定缴付代理服务费，其竞选保证金将不予退还。 4.代理服务费缴纳账户信息： 开户行:中国工商银行重庆荣昌昌州支行 开户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司 账户号码：3100097109200192890 基本存款账户编号：J65301517032015 |
| 10.11 | 其他说明 | 1、按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受比选现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由中选人自行清理、清运。 2、若承包人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 3、公平竞争审查：按照国发〔2016〕34号的规定，开展公平竞争审查，请参与竞选的竞选人及时反馈意见。 4、本项目农民工工资管理按渝建发〔2017〕13 号文执行。 |

## 1、总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本比选项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本比选项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本比选项目建设规模：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞选人须知前附表；

（2）财务要求：见竞选人须知前附表；

（3）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见竞选人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见竞选人须知前附表；

（6）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.11  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离竞争性比选文件某些要求的，偏离应当符合竞争性比选文件规定的偏离范围和幅度。

## 2、竞争性比选文件

2.1  竞争性比选文件的组成

本竞争性比选文件包括：

（1）竞争性比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性比选文件所作的澄清、修改，构成竞争性比选文件的组成部分。

2.2  竞争性比选文件的澄清

2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查竞争性比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对竞争性比选文件予以澄清。

2.2.2  竞争性比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的投标截止时间前发布，但不指明澄清问题的来源。

2.3  竞争性比选文件的修改

按照本章第2.2款竞争性比选文件的澄清相关内容及方式执行。

## 3、竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1竞选函部分

（1）竞选函

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.1.1.2商务部分

（1）已标价工程量清单

3.1.1.3技术部分

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）竞选人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）近年财务状况表

（5）其他资料

3.1.2  竞选人须知前附表中接受联合体投标的，竞选文件应包括联合体协议书。

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改竞选函中的竞选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的投标有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长投标有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的投标有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金；

（3）中选人（或拟中选人）拒不提供或者不按时提供低价风险担保；

（4）违反本章第9.2款对竞选人的纪律要求的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为比选人。

3.5  资格审查资料

竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

3.6  备选投标方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选投标方案。允许竞选人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备 选投标方案优于其按照竞争性比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2  竞选文件应当对竞争性比选文件有关工期、缺陷责任期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4  竞选文件的份数：见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的左上角封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4、投标

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5、开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。

## 6、评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7、合同授予

7.1  定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中选候选人的人数：见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据竞争性比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照竞争性比选文件要求提交低价风险担保或履约保证金的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还投标保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8、重新招标和不再招标

8.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

（1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  重新招标和不再招标

重新招标的竞选人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中选候选人；无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

## 9、纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

竞选人的委托代理人或其他管理人员，必须为本单位在职人员，否则视为以他人名义比选投标。

本单位在职人员除满足竞选人须之前附表规定外还需满足以下条件：

（1）与竞选人有合法的劳动合同关系；

（2）与竞选人有合法的劳动报酬关系。

9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表

- 第三章  评审办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 竞选人名称 |  | 与营业执照及相关证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函及附录的所有数据均符合比选文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合规定，投标文件的密封符合规定 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合招标文件的相关规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资格条件 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 竞选截止日竞选资格情况 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理（项目负责人）资格要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它要求 |  | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 暂定金额 |  | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“竞选人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“竞选人须知”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定，并按照“技术标准和要求”提供相应的证明材料。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分1OO分) |  |  | 1. 投标报价 70分 2. 技术部分 30 分 |
| 2.2.2（1） | 投标报价评分标准 （70分） | 评标基准价 |  | 所有通过初步评审合格的竞选人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1即为投标报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 投标报价 |  | 所有通过初步评审合格的竞选人的投标报价先得基础分值满分70分，在此基础上，投标报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣 0.1分，扣完为止。。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.2.2（2） | 技术部分评分标准 （30分） | 电梯部分 | 设备系统性 5分 | 投标电梯品牌驱动主机、控制柜（含调速装置、控制装置）、轿门门锁、层门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置，均为原产原品牌得5分，有一项不满足不得分。（提供投标梯型整梯型式试验报告，需要竞选人加盖单位鲜章，提供的资料不满足要求不得分）； |
|  |  |  | 制动性能 5分 | 投标品牌电梯制动器当轿厢内加载至190%额定载荷并保持15分钟后，各部件完好且曳引轮不转动，钢丝绳无打滑现象，得5分（提供提供特种设备检测研究院、国家电梯质量监督检验中心出具的委托检验报告，需要竞选人加盖单位鲜章，提供的资料不满足要求不得分）； |
|  |  |  | 曳引驱动 能力 5分 | 投标品牌电梯曳引驱动乘客电梯和消防员电梯制造能力速度值均大于V7.0m/s且客梯制造能力速度值大于20 m/s得5分；（提供特种设备型式试验报告或特种设备型式试验证书，需要竞选人加盖单位鲜章，提供的资料不满足要求不得分）； |
|  |  |  | 售后服务 5分 | 根据竞选人提供的售后服务方案及措施，包含但不限于以下内容：服务方案、处理程序、响应及处理时间、质量保证措施、服务方式（送修、上门或现场派驻服务人员）、维修配件（易耗品）来源及品质等级、质保期外服务措施、其他优惠措施等进行综合评分，由评标委员会在0～5分进行独立评分。 |
|  |  | 土建工程 | 内容完整性和编 制水平 3分 | 根据本项目的特点，针对性内容的完整性、针对性与合理性，由评标委员会在0～3分进行独立评分。 |
|  |  |  | 施工方案与 技术措施 2分 | 主要施工程序和方法符合工程特点，重难点的施工方案可操作性、经济性等进行综合评分，由评标委员会在0～2分进行独立评分。 |
|  |  |  | 施工进度 计划 2分 | 总计划满足比选文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠；施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在比选人规定的总工期内完成。由评标委员会在0～2分进行独立评分。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 3分 | 质量管理体系与措施全面、保障机制得当。由评标委员会在0～3分进行独立评分。 |
| 3 | 评审程序 | 1．评审委员会按本章评审办法规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。 2.对初步评审合格的竞选人按照本章2.2.2（1）项计算方法计算评标基准价，并对投标报价进行评分。 3. 按本章评标办法前附表2.2.2（2）项的规定对技术方案进行评审。 4.对投标报价、技术部分得分进行汇总，确定得分由高至低前三名竞选人为中标候选人。 5. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。 |  |  |

注：若评审办法出现前后不一致，以评审办法前附表为准。

- 1、评审方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分评分标准的前三项得分总和高的优先。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 详细评审标准：见评审办法前附表；

- 3、评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求竞选人提交第二章“竞选人须知”第1.4.1项资格审查合格条件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：

（1）投标文件没有竞选人法定代表人或授权代理人未按规定签字并加盖竞选人公章的；

（2）经评审委员会初步评审，审查不合格的；

（3）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.1.3当投标报价有算术错误时，评标委员会可要求竞选人对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下。竞选人不接受修正的，其投标文件作废标处理。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

- 算术性修正后的报价，评审时将书面通知竞选人，竞选人应确认算术性修正后的报价；如竞选人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

3.1.4因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2.2（1）及2.2.2（2）款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  竞选人得分=投标报价得分+技术部分得分

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞选人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。

附件A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的其他要求须满足投标人须知前附表1.4.1项第6条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-5投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标文件格式（不含投标函部分）符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第七章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7第七章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-9投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标人应按投标人须知前附表第3.4款规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第七章投标文件格式。） |
|  |  | A-12符合第六章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第七章投标文件格式。） |
|  |  | A-13投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |

- 第四章  格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，中选人可与比选人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

- 合  同  格  式

发包人（全称）：                          （以下简称甲方）

承包人（全称）：                          （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》及有关工程施工规定，甲方将重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程发包给乙方，甲乙双方就有关事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程

资金到位情况：已到位。

乙方项目经理：

- 土建工程的缺陷责任期为24个月，与电梯安全相关的建筑物、附属设施的防渗漏保修期限5年。电梯安装中电梯整机质保2年，其中主机质保5年、五大部件（控制柜、安全钳、限速器、门机、缓冲器）质保5年，并提供2年维修保养及重庆特检院首次检验费。

工程承包范围：清单及图纸所有内容。

3、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工日期以甲方出具开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总天数         日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

工程质量标准：按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受甲方现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由乙方自行清理、清运。

工程质量达到国家有关施工质量规范要求，并验收合格。

5、合同价款

本合同总金额为人民币（大写）          元（￥            ），其中含暂定安全文明施工费￥            元。

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

- 本合同协议书

- 中选通知书

- 竞争性比选文件及附件

- 竞选书及其附件

- 工程报价文件

- 标准、规范及有关技术文件

- 经双方确认进入合同的其它文件

6.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议；（2）中选通知书；（3）竞争性比选文件及附件 (4)竞选书及其附件；(5)工程报价文件；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)经双方确认进入合同的其它文件。

6.3双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。若竞选文件与比选文件要求有矛盾则以两者之间较高标准者为准。

7.履约担保

7.1乙方是否提供履约担保：提供。

7.2乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式，采用保函形式的，保函应符合国家相应政策法规。保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

（2）履约担保的金额：签约合同价的10%（取整）。

（3）履约担保的提交时间：在合同签订前，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。

（4）履约担保的退还时间：项目完成，结算审核后30日内无息退还履约保证金。

7.3质量保证金：履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账）。本项目工程质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由乙方承担。2年质保期满后无质量问题无息退还。

注：若乙方递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，乙方应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

8.工程款支付

8.1合同签订后，乙方可向甲方书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费）并提供等额预付款银行保函。

8.2乙方可向甲方书面申请工程进度款，甲方根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（工程进度款支付金额需按扣除预付款支付过的金额计算，支付工程进度款之前，乙方需提供等额工程类增值税专用发票）。

8.3工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%。

8.4完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；乙方需提供等额工程类增值税专用发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。

8.5进度款支付申请资料报送要求：按甲方要求报送完整度当月工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。

注：若乙方递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，乙方应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

9、结算

9.1结算原则：

结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素

（1）工程变更具体结算办法如下：

①工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行；

②工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由甲方审定）；

③工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于实用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件进行编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经甲方认质认价后办理结算。

④税金按渝建发[2016]35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。

（2）因乙方原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

（3）措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若乙方的竞选费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中选后不做调整。

（4）规费：按竞选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，甲方有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。

（5）税金：按国家相关规定的标准计取。

（6）专业工程暂估价和材料的暂定价格由甲方认质认价办理结算。

（7）人工、材料价格调整

①人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。

②材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。

（8）合同约定其它费用：由甲方根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

（9）本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。

注：①项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由甲方承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由甲方承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由乙方承担（此种情况甲方、乙方、审核单位需签订三方协议），费用由乙方直接支付给甲方指定的审核单位（具体承担费用按甲方和审核单位签订的合同标准执行）。

②竣工验收后30日内向甲方提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。

10、低价风险保证金

10.1低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为乙方放弃中选，甲方有权不退还其竞选保证金，并保留按中选金额的10%进行追偿的权利。

10.2乙方提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函，采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

（2）低价风险担保的金额：       （最高限价×85%-中标价）×3；

（3）低价风险担保的提交时间：乙方收到中选结果后在签订合同之前，乙方按担保金额向甲方提交低价风险担保；

（4）乙方因自身原因未按中选通知书规定的时限与甲方签订合同的，甲方有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

10.3低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

11、安全责任：

11.1乙方所有的工作人员必须购买工伤保险后才能进场施工。

11.2该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由乙方负责。

11.3施工中发生的一切伤、残、亡事故均由乙方负责。

11.4在施工中由于乙方原因造成的甲方建（构）筑物、电缆等损失，由乙方负责赔偿。

- 违约责任:

若有一方违约,由违约方支付守约方        元。

13、争议的解决

13.1 争议的解决方式

争议的解决方式：对有争议部分，承、发包方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

13.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分仍应继续执行。

14、合同生效

14.1合同订立地点：重庆市荣昌区

14.2本合同双方约定：甲乙双方签名盖章后生效。

15、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人：                        法定代表人：

经办人：                             经办人：                    

年     月     日	                  年    月     日

- 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：与电梯安全相关的建筑物、附属设施的防渗漏保修期限5年。电梯安装中电梯整机质保2年，其中主机质保5年、五大部件（控制柜、安全钳、限速器、门机、缓冲器）质保5年，并提供2年维修保养及重庆特检院首次检验费。

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

- 附件2：廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日

- 附件3：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：                                    （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.甲方在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签名，如乙方拒不签名，则甲方现场代表和监理共同签名也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

- 附件4：农民工工资付款承诺

农民工工资支付承诺

（比 选 人）：

为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包的                   的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：

1.我公司将严格按照上级主管部门及               关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2.我公司一定按照规定将农民工工资足额、直接发放到农民工手中；保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签名认可、农民工本人签名）于每月15日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵单位，否则我司愿意接受贵单位的处理；

3.如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵单位将立即停止对我公司劳务工程款的支付，我公司愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。

由此造成的一切不良后果和损失由我公司承担。

特此承诺！

单位全称：                        （盖  章）

法定代表人或委托人：（签 字）

年  月  日

- 保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| 监理单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

附件5：

电梯免费维修保养合同

买方：                   （以下简称甲方）

卖方：                   （以下简称乙方）

关于乙方安装的电梯的维修保养事宜签订协议条款如下：

1、协议有效期

本协议有效期自电梯安装完成并经验收合格并投入使用之日起至电梯   年维修保养期结束止。

2、维保费用

质保期内乙方免费提供电梯维修保养服务，质保期内因质量原因损坏的电梯配件由乙方负责免费更换，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担。

3、甲方、乙方责任

3.1 乙方责任

3.1.1乙方的技术人员将对该电梯进行例行维护保养服务，确保电梯的正常、安全运行。

3.1.2每次维修保养结束后，甲方或甲方委托的物管在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。

3.1.3如果因乙方直接原因而造成甲方设备的损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复电梯的正常运行。

3.1.4 如果因乙方操作不当造成甲方或者第三方人员因乙方原因（如乙方所提供的第三方电梯维保单位维修人员失职，疏忽或保养不良、维护不当等）导致电梯不能正常运行或发生安全事故并由此给甲方或第三方造成人身财产损的，乙方应当承担赔偿责任。

3.1.5如果甲方电梯需要在技术上有所改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

3.1.6配备专职维护人员1-2人。

3.2  甲方责任

3.2.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房和井道。

3.2.2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担，但乙方所提供的价格不应超过市场价，否则甲方有权选择第三方进行维修和保养，其发生的相关费用直接在质保金中扣除。

3.2.3在本协议有效期内，未得到乙方书面同意，甲方不得允许任何第三方对电梯进行维修、翻新、更改、加装等工程，否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。

3.2.4电梯发生任何故障或意外，甲方应即时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。

3.2.5甲方对乙方呈送之维修及更换零部件（本协议中第3．2．2条规定的需要甲方承担费用的各种情况）报价，须在5天内给以乙方答复，否则甲方承担因推迟设备维修而造成的后果。

3.2.6甲方应在基站厅门旁墙上适当位置或轿厢内适当位置张贴乘客须知。

4．付款

4.1质保期内，若发生甲方必要支付费用时，（如：3．2．2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏、火灾、水湿、水浸等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件之费用），甲方应在乙方更换好零部件或恢复电梯运行之日起10个工作日内将这些费用全额支付给乙方。

4.2如果甲方未按时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方有权暂时中止电梯的维保服务，而甲方应对由此而生产的后果和损失负责，乙方保留追收已发生的应收费用的权利。

5．不可抗力

如遇不可抗力因素，致使本协议无法执行，任何一方均不承担责任。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

甲方法定代表人 ：                              乙方法定代表人:

分管负责人：                                   分管负责人：

经办人：                                       经办人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户行：                                       开户行：

帐号：                                         帐号：

日期：   年     月     日                      日期：     年    月     日

# 第五章  工程量清单

# 第六章  图纸

# 第七章  技术标准和要求

- 一、电梯安装工程

直梯技术规格

| 电梯编号 | DT1 |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 无机房客梯(贯通门) |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/min) | 60 |
| 层/站/门 | 3/3/4 |
| 服务楼层 | 主门：1,2,3; 副门：3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz |
| 控制方式 | 单控 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2650×2300 |
| 机房位置 | 无机房 |
| 井道总高(m) | 14.40 |
| 提升高度(m) | 7.80 |
| 顶层净高(mm) | 4500 |
| 底坑净深(mm) | 1800 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1900*1800 |
| 轿厢天花 | 提供三种及以上式样供招标人选择（中标后不调整价格） |
| 轿厢高度(mm) | 天花高度_2500 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢（后中壁镜面不锈钢） |
| 扶手 | 两侧壁单排 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 大理石地板_提供三种及以上式样供招标人选择（中标后不调整价格） |
| 空调 | 有 |
| 轿厢不锈钢材质牌号 | SUS304 |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1100×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢_SUS304_单色液晶显示 |
| 按钮 | 带盲文 |
| 层（厅）门及门套 | 发纹不锈钢_SUS304 |
| 厅外召唤箱 | 单色液晶_发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | DT1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准功能 | 警铃报警功能 | 反向内指令自动消除功能 | 超载报警功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 超速电气保护功能 | 轿顶检修操作功能 |
|  | 开关门时间超常保护功能 | 运行次数显示功能 | 对讲机通讯功能 |
|  | 电梯服务支援系统 | 层高自测定功能 | 起动补偿功能 |
|  | 无呼自返基站功能:1层 | 抗电磁干扰功能 | 超载保护功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 底坑对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 |
|  | 泊梯功能:1层 | 门过载保护功能 | 开门时间自动控制功能 |
|  | 故障低速自救运行功能 | 消防迫降功能:1层 | 轿内照明自动控制功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 待机定期自检功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 轿内慢速运行功能 | 电动机空转保护功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 开门异常自动选层功能 | 位置异常自动校正功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 满载直驶运行功能 | 故障自动存储功能 | 无效内指令自动消除功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内通风自动控制功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 |
|  | 同步电机磁极码测试功能 |  |  |
| 选配功能 | 轿内误指令取消功能 | 数字接口(预留视频电缆) | 五方通话功能 |

| 门保护装置 | 智能光幕保护功能 |
| --- | --- |

- 土建工程

土建工程要求见竞选人须知前附表1.3.3

# 第八章  竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）竞选附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

二、商务部分

已标价工程量清单及组价文件

三、技术部分

（一）技术标准和要求差异表

（二）按技术标准和要求提供的证明文件

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）联合体协议书（如有）

（三）竞选人基本情况表

（四）项目管理机构

（五）近年财务状况表

（六）承诺

（七）其他资料

## 一、竞选函部分

（项目名称）

竞 选 文 件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）竞选函

（二）竞选附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

- （一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的竞选总报价进行报价的竞选总报价（其中含土建工程暂定安全文明施工费用¥    	元），委托代理人为：        。工期        ，土建工程质量保修期：     ，电梯安装质量保修期：     ，按合同约定实施和完成承包项目，修补项目中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥    ）。竞选保证金有效期与竞选有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞  选 人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

- （二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按相关规定执行 |  |

竞  比选人：                　　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞  选  人：                    （盖单位法人章）

法定代表人：                    （签名和盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- （四）低价风险担保缴纳承诺书

（竞选报价低于招标项目最高限价85%时采用）

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了你单位        （项目名称）的竞选。我公司竞选报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合招标文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞  选  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

## 二、商务部分

（项目名称）

竞  选 文 件

商务部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

[提示：目录由竞选人自行编制]

已标价工程量清单及组价文件

## 三、技术部分

（项目名称）

竞  选 文 件

技术部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签名或盖章）

年    月    日

目     录

（一）技术标准和要求差异表

（二）按技术标准和要求提供的证明文件

### （一）技术标准和要求差异表

- 技术标准和要求差异表

项目名称：

| 序号 | 比选货物主要参数 | 竞选货物主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照比选文件第七章  技术标准和要求的“ 一、产品名称及技术参数”要求逐条如实填写，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

3、若有正偏离或负偏离请附相关技术支撑材料。

### （二）按技术标准和要求提供的证明文件

## 四、资格审查部分

（项目名称）

竞 选 文 件

资格审查部分

竞选人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）联合体协议书（如有）

（三）竞选人基本情况表

（四）项目管理机构

（五）近年财务状况表

（六）承诺

（七）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人：            （签名和盖章）

法定代表人：            （签名和盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加	      （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	      （项目名称）联合体牵头人。由联合体牵头人单位递交投标保证金。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同 实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

| 联合体成员名称 | 社会信用代码 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头人名称 | 社会信用代码 |  |
| 联合体其他成员单位一名称 | 社会信用代码 |  |
| 联合体其他成员单位二名称 | 社会信用代码 |  |
| …… |  |  |

6.由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

7.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执    份。

牵头人名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

联合体其他成员单位一名称：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

联合体其他成员单位二名称：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

……

年    月    日

注：1.在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致（依法变更名称的应提交相应证明材料），否则由评标委员会作否决投标处理。

2.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。

### （三）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理相关信息

项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- （五）近年财务状况表

### （六）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

我公司拟派的项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中选候选人资格或中选资格；给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，竞争性招标中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

- 我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未在本项目（标段）中同时竞选。若发现弄虚作假，取消中标资格，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

8、我公司的竞选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

9、我公司接受竞争性招标中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

竞  选  人：                        （盖单位法人章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

年    月    日

（七）其他资料

（完）

- 附件          重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表

| 项目名称 | 重庆市畜禽用抗菌肽研究中心建设项目-电梯安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/包                发售人：重庆小蓬工程咨询有限责任公司