项目名称：重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目

比选编号：CQZH25047

竞争性比选文件

比 选 人：重庆市畜牧科学院 （盖章）

代理机构：重庆展辉招标代理有限公司（盖章）

2025年5月

# 目 录

第一章	比选公告	2

1．比选条件	2

2．项目概况与比选范围	2

3．竞选人资格要求	2

4．比选文件的获取	2

5．竞选截止和开标时间及地点	3

6．发布公告的媒介	3

7．联系方式	3

第二章	竞选人须知	4

竞选单位（盖章）：	23

2.  比选文件	25

3.  竞选文件	26

4.  竞选	28

5.  开标	28

6.  评标	28

7.  合同授予	29

8.  重新招标和不再招标	29

8.1 重新招标	29

8.2 重新招标和不再招标	30

9.  纪律和监督	30

10. 需要补充的其他内容	30

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	31

评标办法前附表	31

2.评审标准	37

2.1报价排序	37

2.2符合性审查	37

3.评标程序	37

3.1报价排序	37

3.2符合性审查	37

3.3 投标文件的澄清和补正	38

3.4 评标结果	38

第四章  合同条款及格式	42

第五章  工程量清单	63

第六章  图	纸	63

第七章  技术标准和要求	64

第八章  竞选文件格式	65

# 比选公告

重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目

竞争性比选公告

## 1．比选条件

本比选项目 重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目 已由有关部门批准建设，比选人为重庆市畜牧科学院 ，项目已具备施工比选条件，现对该项目进行公开比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞争性比选。

## 2．项目概况与比选范围

2.1项目名称：重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目

2.2建设地点：重庆市荣昌区

2.3工程规模：电气安装工程、装饰安装工程等内容。

2.4比选范围：本次比选活动所提供的重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目的全部工程内容，详见图纸及工程量清单，具体以比选人给出的图纸及工程量清单为准。

2.5本次比选项目合同估算金额：649283.62元。

2.6工    期：90日历天，缺陷责任期24个月。

## 3．竞选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件：

3.1.1本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2 本次比选不接受联合体竞选。

## 4．比选文件的获取

4.1凡有意参加竞选者，请于2025年5月20日起，在重庆市畜牧科学http://www.cqaa.cn/下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

4.2比选文件发售期：请于2025年5月20日-2025年5月23日18:00时，在报名和比选文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，并填写《比选确认函》，将比选确认函扫描件发送至邮箱404088077@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。

4.3比选文件售价：人民币500元/份（售后不退），在比选文件发售期内购买。

4.4未在比选文件规定的时间内递交比选确认函以及未购买比选文件的竞选人，其竞选文件不予接收。

## 5．竞选截止和开标时间及地点

5.1竞选截止和开标时间：2025年5月26日15时00分（北京时间）；竞选文件递交时间：2025年5月26日14时30分至15时00分。

5.2竞选和开标地点：重庆市畜牧科学院2407会议室（暂定）。

5.3逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。

## 6．发布公告的媒介

本次比选公告在”重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/”上发布。

## 7．联系方式

比选人：重庆市畜牧科学院

联系人：丁老师

电  话：13883118215

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号

代理机构：重庆展辉招标代理有限公司

联系人：于老师

电  话：15998966652

地  址：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼808

2025年5月20日

# 竞选人须知

竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市畜牧科学院 联系人：丁老师 电 话：13883118215 地 址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：重庆展辉招标代理有限公司 联系人：于老师 电 话：15998966652 地 址：重庆市荣昌区瑞尔国际3号楼808 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市荣昌区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 电气安装工程、装饰安装工程等内容。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 比选范围 | 本次比选活动所提供的重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目的全部工程内容，详见图纸及工程量清单，具体以比选人给出的图纸及工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 90日历天，缺陷责任期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件： 1．资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 2024年的年度财务状况不亏损。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。 3.业绩要求 3.1业绩时间要求： 竞选截止日前3年，指竞选人在 2022 年1月1日起至竞选截止日止（以竣工时间为准）完成的1个类似项目业绩。 3.2业绩规模要求： 工程类别： 建筑工程 工程造价：40万元以上 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供该业绩的中选通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若上述资料无法体现工程规模（如有）的，还须提供业主证明。 注：竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。当上述资料中针对同一指标存在不一致时，以工程竣工验收合格的证明材料为准。 不满足上述业绩要求的业绩无效。 4.投标截止日投标资格情况： 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺。 上述第（2）、（3）款信用情况在开标现场进行查询，查询结果交由评标委员会评审，若投标人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评标委员会作否决投标处理。 注：投标人是否因有不良行为记分、进入重点关注名单或黑名单而被限制投标的，以开标环节信用状况查询结果为准。 5.项目经理资格： 5.1竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有 建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。 5.2项目经理承诺要求：竞选人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中标后不得随意更换。 5.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 5.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证竞选人拟派的项目经理到本项目到岗履职，竞选人还需承诺： 若竞选人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后14日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），比选人在合同签订前有权对竞选人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与竞选人承诺内容不符或竞选人未在上述时间内按照竞争性比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为竞选人放弃中标资格，比选人不退还其投标保证金。在合同签订时，竞选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞选人放弃中标资格，比选人不退还其投标保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。 5.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理身份证、建造师注册证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件并盖单位法人章，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（以上承诺，自行承诺格式自拟）。 注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。 （2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书复印件。 6.其他要求 （1）技术负责人（1人） 应具有建筑工程工程类中级及以上技术职称。 ①竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 ②竞选人须在竞选文件资格审查部分提供拟派项目技术负责人到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺格式自拟）。 （2）主要管理人员 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺（自行承诺格式自拟）。 （3）委托代理人： 委托代理人必须为竞选人本单位人员。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 7.其他管理人员： 持有有效证件的安全员不少于 1 人 ；提供有效上岗证书或电子证书复印件(或扫描件)，提供竞选人缴纳的养老保险证明复印件。 特别说明： （1）上述1～5条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。上述1～5条，有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（自行承诺格式自拟）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人、安全员和委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2024年11月至2025年4月。养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供的养老保险参保证明（个人）须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间）。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 1、踏勘现场所产生的费用由竞选人自行承担。竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现场情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 2、竞选人应对本项目的项目现场及周边环境进行了踏勘并了解本项目风险和义务，以便获取本工程编制竞选文件和签署合同所需的所有数据。竞选人在经过充分考虑后，必须在其竞选文件中作出承诺已踏勘过现场并认可本项目施工要求、现场情况以及风险，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止时间 | 2025年5月21日12：00前； |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2025年5月21日17：00前； |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件的截止时间 | 竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容，清单工程量等应在2025年5月21日12：00前通过传真匿名通知。邮箱：404088077@qq.com |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 2025年5月26日15时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到比选文件澄清的时间 | 不采用 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件修改的时间 | 不采用 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑、补遗及最高限价通知等。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.竞选人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按发布的招标工程量清单填报价格，竞选人的报价工程量清单应与发布的招标工程量清单对应，表格完整无缺失。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 4.竞选函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 5.（1）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第11条的规定可调整。 （2）增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择： 一般计税法 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改。 8.本工程最高限价为：649283.62元（大写：陆拾肆万玖仟贰佰捌拾叁元陆角贰分整）；其中含安全文明施工费用为：13650.74元（大写：壹万叁仟陆佰伍拾元柒角肆分整），竞选人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据渝建管〔2024〕38号关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知，对（渝建发〔2014〕25号）进行了修订后形成的《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（2024版）》规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞选函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照比选人给出的暂定金额填报的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理；竞选人须在投标函中须明确专款专用，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《投标函》中的安全文明施工费进行评审。 10.本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。 12.竞选人自行承诺格式自拟，并包括以下内容： （1）按照第五章“工程量清单”的规定进行报价。 （2）招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）投标总报价不高于比选人公布的投标总报价最高限价。 （4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。 竞选人未按上述要求在竞选文件资格审查部分提供承诺的，由评标委员会作否决投标处理。 13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 14.本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各投标人自行解决，比选人不负责。 15.本工程的所有配合费用已包含在总报价中。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金缴纳方式 （1）竞选单位应足额缴纳保证金，并汇至以下账户，保证金的到账截止时间为竞选文件递交截止时间前一天18：00。 （2）竞选单位可采取出具保函的形式缴纳竞选保证金，现场随竞选文件一起递交，递交截止时间同竞选文件递交截止时间，采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付的独立保函。 户 名：重庆展辉招标代理有限公司 开户行：中国工商银行重庆荣昌支行 账 号：3100097109200134460 竞选保证金的金额：竞选保证金为人民币壹万元整（￥10000元）。 注：竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目”，可简写。 二、若竞选人缴纳竞选保证金后不参加现场竞选以及报名，将进入“重庆市畜牧科学院黑名单”，一年之内将失去其余自主采购项目的中标资格，其保证金不予退还。 三、竞选保证金退还方式 代理机构应当在法定时间内确定中选人。代理机构应当在中选通知书发出后5个工作日内退还未中选竞选人竞选保证金，收到合同后5个工作日退还中选人竞选保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 竞选文件格式要求 | 编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在竞争性比选文件规定的位置按竞争性比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本1份（技术部分不分正副本），电子版形式（U盘）1份（应包含竞选文件所有内容）。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.本工程技术部分采用暗标评审，应将投标函部分、经济部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2.装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码。 - 经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码。 （3）技术部分的装订要求 《技术方案》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明“技术方案”；在页面右下角加盖竞选单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“技术方案”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《技术方案》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与竞选人企业有关的任何信息及与本工程无关内容（面页由竞选人按比选文件中提供的电子文档格式用A4厚型白纸打印，加盖单位法人章后其面页的反面以不得显示出单位法人章单位名称为准）；《技术方案》文本部分的纸张采用A4白纸，文本部分的文字采用四号仿宋字体；图表部分的纸张采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页眉、页脚和页码；双面打印。封底用与面页一致的厚型白纸；不得使用塑料夹条、薄膜外皮等饰物或特别标（注）记。装订中不得出现白页（封底除外）、残页和装置倒装页。违反上述任何一项，采用经评审的最低投标价法的其竞选文件《技术方案》符合性评审不合格。 （技术方案原则上不超过200页。） （4）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查资料”袋以及“竞选文件”大袋。 2.投标函部分和电子版形式（U盘）装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。注：电子版形式（U盘）须在U盘表面上注明竞选人名称并盖竞选人单位法人章。 3.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。 4.本次比选技术部分采用暗标评审，技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。 5.“投标函部分”、“技术部分”、“经济部分”小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时在“竞选文件”大袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时在“资格审查资料”袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 7.如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 8.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”和“资格审查资料袋”封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）竞选文件（或资格审查资料） 在 2025 年 5月26日9时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 开标地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号（重庆市畜牧科学院2407会议室）（暂定） |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道51号（重庆市畜牧科学院2407会议室）（暂定） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： - 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件）、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。 2. 宣布开标纪律。 3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 6. 展示投标保证金交纳情况，并由招标人代表、监标人、记录人签字确认。 7. 设有最高限价的，公布最高限价。采用经评审最低投标价法的还需计算最高限价的85%数值，以便评标委员会评审。 8. 逐单位随机开启投标文件。开启投标文件大袋及投标函部分袋、经济部分袋、技术部分袋（如有）、资格审查部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 9. 投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人 |
| 7.2 | 中标公示 | 比选人在收到评标报告后3日内将评标结果在 重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/ 上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式，采用保函形式的，保函应符合国家相应政策法规。保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）履约担保的金额：签约合同价的10%（取整）。 （3）履约担保的提交时间：在合同签订前，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。 （4）履约担保的退还时间：完成结算审核后30日无息内退还履约保证金（保函）。 3、质量保证金：履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账），本项目质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由中选人承担。2年质保期满后无质量问题无息退还。 注：若中选人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中选人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 7.4.1 | 签订合同 | 中选人必须在接到比选人通知3个工作日内领取中选通知书，中选通知书发出之日起30日内与比选人签订施工合同，否则比选人将取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 依法必须进行招标的项目，中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 不再比选 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 9 | 监督单位 | 本次比选工作接受社会公开监督。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程进度款支付方式 | 1、合同签订后，中选人可向比选人书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费），并提供等额预付款银行保函（保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）。 2、中选人可向比选人书面申请工程进度款，比选人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（工程进度款支付金额需按扣除预付款支付过的金额计算，支付工程进度款之前，中选人需提供等额工程类增值税专用发票）； 3、工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%； 4、完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；竞选人提供等额工程类增值税专用发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。 注：每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在当次进度款中扣除。 5、进度款支付申请资料报送要求：按比选人要求报送当前完成工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。 注：若竞选人递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，竞选人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 |
| 10.2 | 结算原则 | 结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素 1、工程变更具体结算办法如下（含漏项）： （1）工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行； （2）工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的清单综合单价执行（类似子项由比选人审定）； （3）工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《市政工程量计算规范》(GB50857-2013)等2013版清单工程量计算规范；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、、《重庆市房屋建筑与修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》 (CQYLLHDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 (CQLSJZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》 (CQSZDE-2018) 、 《重庆市建设工程施工机械台班定额》 (CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》(CQPHBB-2018)和《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、2025年3期重庆市工程造价信息、专业测定价及市场价；《建设工程造价咨询规程》 (GB/T51095-2015)等及相关配套文件编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经比选人认质认价后办理结算。（认质认价后材料不予下浮） （4）税金按渝建发〔2016〕35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。 2、因中选人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。 3、措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若中选人的竞选费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中标后不做调整。 4、规费：按竞选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，比选人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。 5、税金：按国家相关规定的标准计取。 6、专业工程暂估价和材料的暂定价格由比选人认质认价办理结算。 7、人工、材料价格调整 （1）人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。 （2）材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。 8、合同约定其它费用：由比选人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。 9、本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。 注：（1）项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由发包人承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由发包人承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由承包人承担（此种情况发包人、承包人、审核单位需签订三方协议，费用由承包人直接支付给发包人指定的审核单位，具体承担费用按发包人和审核单位签订的合同标准执行）。 （2）竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 10.3 | 低价风险担保 （采用经评审的最低投标价法适用） | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中标，比选人有权不退还其竞选保证金，并报招标竞选行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中选人的不良行为直接记12分，纳入黑名单。 2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或现金+银行保函的组合；若采用现金+银行保函的组合形式，则中选人的中标金额较本项目最高限价下浮超过15%(不含)就采用阶梯式收取方式，下浮15%(不含)-20%(不含)采用40%的保函+60%的现金；下浮20%(含)-25%(不含)采用30%保函十70%的现金；下浮25%(含)以上时采用20%保函+80%的现金；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，保函格式详见第四章附件5，中选人出具保函时，不得修改“低价风险担保保函”名称，也不得对低价风险担保保函示范文本中付款条件等实质性内容进行修改，否则视为不符合比选文件规定。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 （3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人中选通知书送达中标候选人之日起10个工作日内； （4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与比选人签订合同的，比选人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。 4、采用经评审最低竞选价法的项目，拟中选人或者中选人放弃中标项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。 备注：若中选人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，中选人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。 5、竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式。 6、低价风险担保的扣减: ①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购;或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失 且拒绝承担的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同; ②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的， 按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同; ③承包人因16.2.3项原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除;④因承包人过错导致的其他情形:__。 |
| 10.4 | 验收方式 | 1、参照国家规定执行验收。 2、本项目每完成一个工序，均邀请发包人到场查看，合格之后才能进入下一工序施工，直至工程全部竣工验收合格为止。 3、中选人提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。如验收不合格，对发包人造成损失的，中选人应承担修复、重做、赔偿损失等责任，比选人不再另行付费。 |
| 10.5 | 对放弃中标等行为的处理 | 中标候选人或中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交低价风险担保或者履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿，没有提交投标保证金的，应对招标人的损失承担赔偿责任。 中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中标人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 10.6 | 技术及工期要求 | 1、本项目因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按3000元/天计算逾期竣工违约金；累计违约金上限不超过签约合同价的3%；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 2、特别强调：若施工时需制定施工专项方案，由中选人制定方案，方案须通过比选人确认。 3、施工合同签订以后，开工时间由比选人发出开工令为准。 4、若设计图需修改，中选人须配合比选人更改工程量清单。 5、竣工验收后30日内向比选人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。 |
| 10.7 | 比选代理服务费 | 1.竞选人中标后向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照按差额定率累进法计算：中标金额（万元）×1%=代理服务费（万元）（不足5000元收取5000元）：由中标人在领取中选通知书时一次性支付。 2.中选人如未按上述规定缴付代理服务费，其竞选保证金将不予退还。 采购代理服务费缴纳账户信息： 户 名：重庆展辉招标代理有限公司 开户行：中国工商银行重庆荣昌支行 账 号：3100097109200134460 |
| 10.8 | 不平衡报价 | / |
| 10.9 | 不允许负数报价 | 竞选人的各项报价不得为负数。比选人在发出中选通知书前将对中选人的各项报价进行复核，若发现中选人各项报价中存在负数报价的情形，比选人按相关规定取消其中标资格，其竞选保证金不予退还，中选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 10.10 | 安全生产 | 1、中选人应负责施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等），若发生一切安全事故和经济损失，责任由中选人全部承担，比选人不承担任何责任。 2、在施工过程中，中选人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由中选人自行负责处理。中选人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。 |
| 10.11 | 公平竞争审查 | 公平竞争审查按照国发〔2016〕34号的规定，开展公平竞争审查，请参与受邀的竞选人及时反馈意见。 |
| 10.12 | 竞选人不得存在的情形 | 1、合同生效后，中选人按比选人或监理（如有）指令时间进场。若中选人超过指令时间7日未进场，比选人有权单方面解除合同并没收履约保证金。 2、本项目因比选人遇不可抗力原因导致工期延长的，则工期顺延，中选人不得以此向比选人要求索赔。 3、按照相应机关制定的方案和安全操作规程程序进行施工，同时接受比选现场人员的监督和管理。控制扬尘，建筑垃圾全部由中选人自行清理、清运。 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。 注：比选人及代理机构有权对参与投标的各投标人之间的关联性进行核查。若发现投标人存在上述情况比选人有权取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |

比 选 确 认 函

重庆展辉招标代理有限公司：

关于 2025年5月19日发布的《重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目》，本单位愿意参加该工程的竞选。现予以确认！

### 竞选单位（盖章）：

法定代表人或代理人（盖章或签字）：

日 期：

注：请于2025年5月20日-2025年5月23日，在报名和比选文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，并填写《比选确认函》，将比选确认函扫描件发送至邮箱404088077@qq.com

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.3  比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  竞选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供比选代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时竞选。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10  竞选预备会

不召开

1.11  分包

不允许分包。

1.12  偏离

不允许。

- 2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）竞选文件格式；

（8）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性比选文件的竞选人，但不指明澄清问题的来源。

2.3  比选文件的修改

2.3.1在距竞选截止时间3天前的任何时候，如果修改比选文件的时间距竞选截止时间不足3天，相应延长竞选截止时间。

- 3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

3.1.1.1投标函部分

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）低价风险担保提交承诺书（如有）

（4）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

3.1.1.2经济部分

（1）已标价工程量清单及组价文件；

3.1.1.3技术部分

3.1.1.4资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（2）竞选人基本情况表

（3）项目管理机构

（4）近年财务状况表

（5）其他资料

3.2  竞选报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4  竞选保证金

3.4.1竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作废标处理。

3.4.3竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）存在围标串标行为的；

（4）提供虚假资料的。

3.5  资格审查资料

3.5.1  具体要求见竞选须知前附表1.4.1“竞选人资质条件、能力和信誉”和第八章“竞选文件格式”和“资格审查资料”的相关规定。

3.6  备选竞选方案

不允许。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。 委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4   竞选文件的份数：见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

## 4.  竞选

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在本章前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在本章前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在本章前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表。

## 6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3个工作日。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人双倍退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

## 8.1  重新招标

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）法律法规规定的其他情形。

## 8.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

## 9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，由投标人资质等级高的优先，若投标人资质等级相同，由评标委员会投票决定排序。 |  |
| 2.1 | 报价顺序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前 5名（若实际投标人数量小于 5 名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 技术方案评审标准 | 技术方案形式要求 | 是否符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的规定：符合/不符合 注：本技术方案不得显示与本工程无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 总体施工组织布置及规划 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：针对本项目实施具体位置，编制施工整体组织及规划方案进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程总体施工组织布置及规划无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 对施工方法和技术措施是否合理。对本项目雨季施工的技术方案和组织措施是否合理，确保既要保证工程质量和安全，又要减少干扰加快施工进度进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程施工方案与技术措施无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 内容完整性和编制水平 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 对本项目工程概况描述、施工方案与技术、质量管理体系、安全管理体系、环境保护管理、工程进度计划进行分别论述，完整、思路清晰、符合工程实际并具有针对性、可行性和指导性进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程方案无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 工期保证体系及保证措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：以网络图的方式表示进度计划，有明确的计划开、交工日期，总进度计划是否满足本工程要求，各关键线路及节点须清晰、准确、完整、可操作性强、工期保证措施可靠、控制措施得力进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程工期保证体系及保证措施无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：有健全的工程质量管理方案、质量目标保障措施明确，制定质量管理监督工作程序和管理职能要素分配，对抓好工程的原材料、半成品、成品质量有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰、目标明确，质量保证体系的方案、措施等是否先进、合理和可靠进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程质量管理体系及保证措施无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：建立有安全管理方案，并在本项目履派专职安全管理机构及人员，有完整的安全生产管理制度、安全措施、劳动保护措施场地容貌、卫生、安全文明管理办法，符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理依据，施工安全和现场文明施工的措施是否科学、可靠，且符合项目实际进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程安全生产管理体系及保证措施无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 环境保护体系及保证措施 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：针对项目使用功能和位置，提供现场踏勘相关信息，对施工现场环境和材料堆放场地、交通情况等有充分的了解，提供有利于相应的环境保护组织机构，并识别评价环境影响因素，制定相应预防控制措施，切合实际。根据项目特征明确3处及以上材料堆放位置，提供现场照片，结合照片提出合理说明；采取有效的措施防止施工中的有毒、有害物质对环境污染；采取有效的措施防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染；施工产生的废渣有合理的处理方案；具有减少施工对周边环境的影响措施。 注：本技术方案不得显示与本工程环境保护体系及保证措施无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 是否满足本工程需求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：具有项目风险预测机制、预防措施、应急预案，满足本工程要求进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程项目风险预测与防范，事故应急预案无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 资源配备计划 | 是否满足本工程而求：符合/不符合 包括但不限于以下内容：组织机构设置情况及主要职责范围、施工平面布置；投入本工程施工的机具和设备，在类型、规格型号、数量、年限方面能否满足施工需要。明确自有或租赁的支撑资料，并提供相对应的实物照片进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程资源配备计划无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 施工组织管理 | 是否满足本工程需要：符合/不符合 包括但不限于以下内容：施工管理的组织机构模式是否科学，人员分工是否明确，岗位责任制是否健全；主要管理人员的能力和数量上是否满足施工及相关文件要求，如需特殊技术工种人工的技术等级和数量是否满足本工程施工要求进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程施工组织管理无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 施工过程中的措施方案 | 是否满足本工程需要：符合/不符合 提出包括但不限于电气安装工程、装饰安装工程的措施方案；针对本项目机械设备进出场及安拆提出施工过程中的重点、难点、关键点及解决方案是否合理，分别表述并提供措施方案进行综合评审。 注：本技术方案不得显示与本工程施工过程中的措施方案无关内容，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标报价不得高于比选人公布的投标报价最高限价。 3.投标总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式。 4.投标总报价低于最高限价85%的，评标委员会应当结合竞选人提供的工程量清单及相关书面说明、证明材料对其报价进行评审，并对其是否低于成本价作出认定。竞选人不能合理说明或者没有提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该竞选人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
|  |  | 暂定金额（暂列金） | 暂列金额等其他暂定金额（暂列金）必须按照招标文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
|  |  | 已标价工程量清单及组价文件 | 1.竞选人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 3.竞选人承诺满足以下内容： （1）按照第五章“工程量清单”的规定进行报价。 （2）招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）投标总报价不高于比选人公布的投标总报价最高限价。 （4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.1项规定。 |
|  |  | 实质性要求 | 无涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人投标报价相同的，由投标人资质等级高的优先，若投标人资质等级相同，由评标委员会投票决定排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

### 2.  评审标准

### 2.1报价排序

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查

按评标办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 3.  评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 技术方案评审 | A-1竞选人的技术方案综合性评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。技术方案采用暗标评审时，其形式应符合第二章竞选人须知前附表第3.7.5项（3）技术部分的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 资格评审 | A-2竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-5竞选人的投标截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-8竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-15投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式，否则由评标委员会作否决投标处理。 投标总报价低于最高限价85%，经评标委员会认定该竞选人以 低于成本报价竞标的，否决其投标。 |
|  |  | A-18暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22投标有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
|  |  | A-25符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。（由竞选人自行承诺，格式自拟。） |
|  |  | A-26竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合竞争性比选文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-27竞选人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-28投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-29竞争性比选文件中约定的其他否决投标情形。 |
|  |  | A-30竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | / |

# 第四章  合同条款及格式

格式合同条款及格式合同协议书

注：该合同为格式合同，中选人可与比选人在未改变标书实质性条件的框架下，对该格式合同进行修改。

发包人（全称）：  重庆市畜牧科学院    （以下简称甲方）

承包人（全称）：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》                       及有关事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：  重庆市畜牧科学院科研成果转移转化基地改造项目

工程地点：  重庆市荣昌区

资金到位情况：已到位

承包人项目经理：

缺陷责任期及质保期：缺陷责任期为24个月；本项目质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由乙方承担。

2、工程承包范围

承包范围：  本工程项目图纸及工程量清单中全部建设内容及施工内容，具体以比选人给出的图纸及工程量清单为准  。

3、合同工期

开工日期：      年     月     日（实际开工日期以甲方出具开工令为准）

竣工日期：      年     月     日

合同工期总天数 90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4、质量标准

符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

5、合同价款

合同金额人民币（大写）      元（￥       元）。

其中：

5.1安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

6.1.1本合同协议书

6.1.2中选通知书

6.1.3比选文件及附件

6.1.4竞选文件及其附件

6.1.5标准、规范及有关技术文件

6.1.6经双方确认进入合同的其它文件

6.2合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）施工合同协议；（2）中选通知书；（3）比选文件及附件 (4)竞选文件及其附件；(5)标准、规范及有关技术文件；(6)经双方确认进入合同的其它文件。

6.3双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。若受邀文件与邀请文件要求有矛盾则以两者之间较高标准者为准。

7、履约担保及质保金

7.1履约担保形式：以现金、支票、汇票、本票形式，或金融机构、担保机构出具的保函等形式。保函应符合国家相应政策法规。

采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

7.2履约担保金额：合同金额的10%（取整），即    万元。

7.3提交时间: 在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

7.4履约担保的退还：项目完成，结算审核后30日内无息退还履约保证金（保函）。

7.5履约保证金退还前缴纳质量保证金，质量保证金为结算价的3%（缴纳方式：现金或转账），本项目质保期为2年，保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均由承包人承担。2年质保期满后无质量问题无息退还。

7.6若承包人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

##### 8、隐蔽工程

8.1隐蔽工程检查程序

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前   小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

8.2隐蔽工程私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人或监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

8.3隐蔽工程留存资料

8.3.1基础资料类

隐蔽工程专项施工方案及专家论证文件（如有）

设计变更通知单及技术核定单

材料进场报验单（含质量证明文件、复检报告）

8.3.2过程记录类

影像资料：关键工序施工前/中/后的全景及细部照片或视频（标注时间、位置、施工内容）

文字记录：隐蔽工程验收单（含施工方、监理方、建设方签字确认）

检测报告：如地基承载力检测、管道压力试验、防水闭水试验、焊缝探伤报告等

8.3.3专项工程档案

土建工程：地基验槽记录、钢筋绑扎间距/保护层厚度记录、预埋件定位图

安装工程：管线走向坐标图、电缆绝缘测试记录、设备基础隐蔽验收单

装饰工程：龙骨骨架验收记录、防火防腐处理记录

9、承包人项目主要管理人员违约

9.1项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

9.1.1项目经理不按承诺到岗的；

9.1.2每月在施工现场的天数少于约定天数的；

9.1.3承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

9.1.4未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

9.1.5未经批准，擅自变更项目经理的；

9.1.6按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计记分达到12分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

9.1.7发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

9.1.8其他双方约定的情形：        。

9.2技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：

9.2.1每月在施工现场的天数少于约定天数的；

9.2.2承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；

9.2.3未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

9.2.4未经批准，擅自变更技术负责人的；

9.2.5发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

9.2.6其他双方约定的情形：        。

10、工程款支付

10.1合同签订后，承包人可向发包人书面申请30%工程预付款（含安全文明施工费），并提供等额预付款银行保函（保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函）。

10.2承包人可向发包人书面申请工程进度款，发包人根据项目完成进度情况，支付至形象进度的85%（工程进度款支付金额需按扣除预付款支付过的金额计算，支付工程进度款之前，承包人需提供等额工程类增值税专用发票）；

10.3工程竣工验收合格后支付至形象进度的90%；

10.4完成结算审核并缴纳质量保证金后一个月内，退还履约保证金并支付剩余工程款；承包人提供等额工程类增值税专用发票。质量保证金为结算审定金额的3%，缴纳形式为现金或银行转账，2年缺陷责任期满后无质量问题无息退还。

注：每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在当次进度款中扣除。

10.5进度款支付申请资料报送要求：按发包人要求报送当前完成工程进度相关计量计价、技术资料及过程资料，仅报送计量计价资料的不予支付。

注：若承包人递交的预付款保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

11、结算

结算总价=中标价±工程变更±工程量据实调整±专业工程暂估价、暂列金额及材料暂估价据实调整±安全文明施工费据实调整±合同约定其它因素

工程变更具体结算办法如下：

11.1工程设计变更（含漏项）

①工程量清单报价中有相同子项的，按该子项的清单综合单价执行；
    ②工程量清单报价中有类似子项的，参照竞选报价中类似子项的中标单价执行（类似子项由比选人审定）；
    ③工程量清单报价中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《市政工程量计算规范》(GB50857-2013)等2013版清单工程量计算规范；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、、《重庆市房屋建筑与修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》  (CQYLLHDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》 (CQLSJZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》 (CQSZDE-2018) 、  《重庆市建设工程施工机械台班定额》 (CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》(CQPHBB-2018)和《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018)、2025年3期重庆市工程造价信息、专业测定价及市场价；《建设工程造价咨询规程》 (GB/T51095-2015)等及相关配套文件编制。人工及材料价格调整按开工以后施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，并按竞选报价与最高限价同比例下浮，未有的材料价格必须经比选人认质认价后办理结算。（认质认价后材料不予下浮）

④税金按渝建发〔2016〕35号和渝建[2019]143号文执行（营业税改增值税）。

11.2因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

11.3工程量计算偏差包括工程量清单少量、多量、多项。
    11.4措施费调整：组织措施费按竞选报价的费率结算（包括但不限于清单中公布的费用名称），若承包人的竞选费率高于规定费率（包括但不限于清单中公布的费用名称），按规定费率结算。技术措施费总价包干，中标后不做调整。
    11.5规费：按竞选费率结算，各项费率不得高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，如高于本项目各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率，发包人有权按照各单位工程对应等级类别的费用定额规定费率进行修改。
    11.6税金：按国家相关规定的标准计取。

11.7专业工程暂估价和材料的暂定价格由发包人认质认价办理结算。

11.8人工、材料价格调整

11.8.1人工调差：施工期间不论人工费涨跌均不调整。
    11.8.2材料调差：施工期间不论材料费涨跌均不调整。
    11.9合同约定其它费用：由发包人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。
    11.10本工程结算最终以相关单位审定的金额为准，据实结算。

11.11注：（1）项目结算送审如审减在5%以内（含5%），由发包人承担评审费用（包括基本收费和审减效益费）；如审减超过5%，所审定金额的基本审计费由发包人承担，超过审定金额部分的基本审计费和审减效益费由承包人承担（此种情况发包人、承包人、审核单位需签订三方协议，费用由承包人直接支付给发包人指定的审核单位，具体承担费用按发包人和审核单位签订的合同标准执行）。（2）竣工验收后30日内向发包人提交结算、技术资料，延后一天按500元每天计取违约金。

12、安全责任

12.1该工程实施造成或引发的一切安全责任事故均由乙方负责。

12.2施工中发生的一切伤、残、亡事故均由乙方负责。

12.3在施工中由于乙方原因造成的甲方建（构）筑物、电缆等损失，由乙方负责赔偿。

12.4施工单位应当与其施工人员建立劳动关系购买工伤保险，承担全部用人用工主体责任。

13、需要承包人提供的文件

需要由承包人提供的书面文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案（如有）、安全应急方案、进度计划、报表及计划、竣工资料及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的竣工结算资料等。

14、违约责任

13.1、违约责任:若有一方违约,由违约方支付守约方      元。

15、争议的解决

15.1 争议的解决方式

争议的解决方式：对有争议部分，承、发包方首先应通过友好协商解决，协商不能解决，双方均可采取向本项目工程所在地人民法院提请诉讼。

15.2 在诉讼期内，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分仍应继续执行。

16、合同生效

16.1合同订立时间：     年    月     日

16.2合同订立地点：重庆市荣昌区

16.3本合同双方约定：甲乙双方签字盖章后生效。

17、低价风险担保金

17.1提供低价风险担保的形式、金额及期限：

17.1.1低价风险担保的形式：现金或现金+银行保函的组合；若采用现金+银行保函的组合形式，则中选人的中标金额较本项目最高限价下浮超过15%(不含)就采用阶梯式收取方式，下浮15%(不含)-20%(不含)采用40%的保函+60%的现金；下浮20%(含)-25%(不含)采用30%保函十70%的现金；下浮25%(含)以上时采用20%保函+80%的现金；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。

17.1.2低价风险担保的金额：             ；

17.1.3低价风险担保送达承包人的时间：从中选通知书送达承包人之日起 10 个工作日内。

17.1.4承包人因自身原因未按中选通知书规定的时限与发包人签订合同的，发包人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

17.1.5低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。承包人递交的保函有效期截止时，工程竣工验收合格仍未完成，承包人应当按照相关规定适当延长保函的有效期并提前15天完善续保。

17.2低价风险担保的退还时间：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还。

17.3.1低价风险担保的扣减:

①承包人在工程施工期间，以其投标时填报的工程主要材料价格低于同期工程造价管理机构发布的信息价格为由拒绝材料采购;或因其自身其他原因导致工程窝工或停工等，给发包人造成直接经济损失且拒绝承担的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同;

②承包人在工程施工期间或竣工验收时，工程质量不符合国家现行有关施工质量验收规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同;

③承包人因 16.2.3项原因被解除合同的，低价风险担保将全额扣除;

④因承包人过错导致的其他情形:__

18、合同份数

本合同一式 陆  份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执贰份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：                    

年     月     日	                  年    月     日

- 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

附件2：廉洁从业协议

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

附件3：安全文明生产协议

安全文明生产协议

发包人：                                    （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）

安全生产是一切经济部门和生产企业的首要任务，生产必须保证安全是建筑企业必须遵守的原则，为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全和健康，促进生产发展，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方职责：

1.对乙方施工现场及周边进行定期或不定期检察、监督及配合甲方或行政主管部门进行抽查。

2.甲方在检查中发现安全隐患应及时以口头或书面形式通知乙方项目负责人或乙方专职安全员，并限期进行整改及按相应违约责任处理。

3.专职安全员负责对施工中的安全事故进行协助调查、违约处理工作。

二、乙方职责

1.负责现场内及周边安全技术措施计划的编制、实施，并报甲方该项目专职安全员处备案。专职安全员必须持证上岗，不得随意更换，如须更换必须征得甲方同意。

2. 乙方必须建立安全生产管理制度，并上墙接受监督检查，对各班组长及工人进行不定期或定期安全思想教育、安全技术交底，在施工中进行自检、交叉检制度，并作好安全生产台帐及记录。

3. 乙方必须按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）、《建筑施工安全技术》、《安全文明生产管理实施细则》及有关通知、要求和安全技术措施计划进行施工、检查，不得违章作业，否则根据有关违约责任进行处理。

4. 专职安全员到现场检查时，乙方现场管理人员必须积极配合，不得无理推委，对不重视安全以及出现安全隐患不予消除者，监理单位出具安全整改通知书后，拒不整改则甲方对乙方处以每次5000元违约金。有效的处罚依据，原则上须经乙方签名，如乙方拒不签名，则甲方现场代表和监理共同签名也视为有效。情节特别恶劣者，甲方将向相关职能部门作书面汇报，并建议今后不再参与甲方组织的施工招标活动。

5. 对发生安全事故的必须在24小时内首先上报甲方，如隐瞒不报者，将进行严肃处理。

三、安全文明施工费。该工程的安全文明施工费包含在施工总承包经费中。

四、本协议作为本项目合同附件，与工程合同具有同等的法律效力。

五、本合同一式正本二份、副本五份。双方各执正本一份、副本甲方执三份、乙方执二份。

发包人：                          承包人：

法定代表人：                      法定代表人：

经办人：                          经办人：

年    月     日

附件4：

保障农民工工资支付协议

发包人：                                 （发包人）

承包人：                                 （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人：       （发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：       （承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

保障农民工工资支付协议附件1：

关于农民工工资发放情况的说明表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |
| （项目业主单位名称）： 我单位负责承建的（工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。 施工单位项目负责人签名（加盖项目章）： |  |
| 监理单位意见： | 总监签名并加盖项目章： |
| 工程部项目负责人意见： | 项目负责人签名： |

附件5：低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）

低价风险担保保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“申请人”）于     年  月  日参加            （以下简称“受益人”）的         （项目名称）的竞选，收到受益人于    年   月  日签发的中选通知书，成为该项目的中选人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中选通知书、比选文件和竞选文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

- 本保函担保范围：申请人未按照中选通知书、比选文件和竞选文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的      日止，最迟不超过      年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人未按照中选通知书、比选文件和竞选文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

（4）付款通知中应声明不存在比选文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国         。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签名）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月      日

附件6：履约担保（如有）

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中选通知书、比选文件和竞选文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中选通知书、比选文件和竞选文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

第五章  工程量清单

在”重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/”下载。

# 第六章 图	纸

在”重庆市畜牧科学院http://www.cqaa.cn/”下载。

# 第七章  技术标准和要求

# 第八章  竞选文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（五）投标总报价低于最高限价85%的书面说明及相关证明材料（如有）

二、经济部分

已标价工程量清单及组价文件

三、技术部分

技术方案

四、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）其他资料

一、竞选函部分

（项目名称）施工比选

竞  选  文  件

竞选函部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

（五）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

（一） 竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价进行报价（其中含规费、税金、措施费、管理费、安全文明施工费等所有费用），该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期        ，缺陷责任期        。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥    ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺以不低于竞争性比选文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二） 竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按相关规定执行 |  |

竞  选  人：                　　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（四）低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合竞争性比选文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

（五）投标总报价低于最高限价 85%的书面说明及相关证明材料（如有）

二、经济部分

（项目名称）施工比选

竞  选  文  件

经济部分

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

[目录由竞选人自行编制]

### 已标价工程量清单及组价文件

三、技术部分

密封线

密封线

(盖单位章处）

技术方案

目  录

[提示：目录由竞选人自行编制]

（一）技术方案

[提示：竞选人应根据竞争性比选文件的要求编制技术方案]

四、资格审查资料

（项目名称）施工比选

竞  选  文  件

资格审查资料

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年财务状况表

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

项目经理及项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（四）近年财务状况表

- 其他资料

### 1.承诺书

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞选。

2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加竞选的竞选将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

5、我公司在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，竞选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

8、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

“总价”是指在工程量清单中以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的子目，一般用于不能按照约定的工程量计算规则确定数量的子目。总价子目一般按照分期、完成合同价的百分比或完成进度计划的形象进度节点等方式予以分解支付。总价子目的计量方法由发包人在专用合同条款12.3.1中明确。